# Dàn ý  report

### Dàn ý Report.pdf (đủ 7 mục bắt buộc theo đề)

#### Trang bìa

Trường/Khoa, môn học, tên đề tài, nhóm, MSSV, GVHD, ngày nộp

#### Mục lục

#### 1. Application Scenario & Protocol Interaction

- Giới thiệu bài toán Hybrid FTP (control plane TCP / data plane UDP)

- Sequence diagram đầy đủ: TCP connect → USER/PASS (331→230) → lệnh điều hướng → PORT/PASV → mở UDP → truyền file (kèm ACK/timeout/retransmit) → HASH verify → QUIT

- Giải thích lý do tách control/data (đúng triết lý RFC 959)

#### 2. Project-Wide Data Structures

- TCP control packet: format lệnh dạng text + bảng đầy đủ 19 mã reply code (125,150,200,220,221,226,230,250,331,350,421,425,426,450,500,501,502,530,550)

- UDP custom header: bảng bit layout đủ 5 trường bắt buộc — sequence no., ACK, checksum, flags, payload length

- Session management struct: client ID, trạng thái login, thư mục hiện tại, mode Active/Passive, thread/process ID

#### 3. Functional Workflows (Flowcharts)

- Flowchart: Server thread-dispatch (accept → spawn thread → xử lý độc lập từng session)

- Flowchart: RDT sender state machine (send → wait ACK → timeout? → retransmit)

- Flowchart: RDT receiver state machine (nhận → check checksum → check seq → ACK/duplicate)

- Flowchart: Active/Passive mode toggle

#### 4. Task Assignment Matrix

- Bảng đầy đủ như Phần 2 ở trên, ghi rõ % đóng góp từng dòng

#### 5. Self-Assessment & Peer Evaluation

- Mỗi người tự đánh giá bằng văn bản (khó khăn, phần tự tin nhất)

- Đánh giá chéo cho 2 đồng đội còn lại

- Bảng % đóng góp cuối, tổng = 100%, có xác nhận của cả 3

#### 6. GenAI Usage & Code Refinement Log (bắt buộc — dễ mất điểm nhất nếu làm sơ sài)

Bảng 3 cột tách biệt rõ ràng cho từng module đã dùng AI hỗ trợ:

| Prompt đã dùng (nguyên văn) | Raw Output của AI (chưa sửa) | Refinement — lỗi phát hiện & cách sinh viên tự sửa |
| --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |

- Không gộp chung chung — ghi theo từng module (TCP/UDP/Common)

- Phải nêu rõ nếu AI output có dùng thư viện bị cấm và cách đã loại bỏ

#### 7. Application Demo Evidence

- Screenshot: upload thành công, download thành công

- Screenshot: hash trước/sau khớp nhau

- Screenshot: session table hiển thị IP + lệnh + trạng thái nhiều client

- Log: test đồng thời nhiều client, test giả lập rớt gói (chứng minh RDT hoạt động thật)

- Toàn bộ ảnh phải nhúng thẳng vào report, không để rời trong thư mục logs/

#### Phụ lục

- Bảng đầy đủ 28 lệnh FTP + reply code tương ứng từng lệnh

- Hướng dẫn build/run chi tiết

### Lưu ý khi nộp (checklist theo mục 4.5 của đề)

- Compile/chạy được trên máy sạch

- Demo trực tiếp ≥1 upload + ≥1 download

- Server log hiện IP client, lệnh đã chạy, session table

- Report đủ 7 mục

- GenAI log trung thực, đủ 3 cột cho từng module

- % đóng góp đã thống nhất, có chữ ký/xác nhận 3 người

- Screenshot/hash log nhúng vào report, không để file rời

- Mỗi người tự commit Git bằng account riêng (đề có thể yêu cầu xem lịch sử commit)

# Phân công

### BẢNG PHÂN CÔNG THEO TUẦN

#### 🗓️ TUẦN 1 (20/7 – 26/7): Thiết kế & nền tảng

| Ngày | Người A — TCP | Người B — UDP | Người C — Chung |
| --- | --- | --- | --- |
| 21–22/7 | TCP server/client cơ bản: socket→bind→listen→accept | UDP socket cơ bản + struct header 5 trường | protocol_constants.py + logger.py |
| 23–24/7 | Reply code engine (19 mã chuẩn) + USER/PASS/QUIT/NOOP | Hàm checksum + phát hiện lỗi | Hàm quét file/thư mục server |
| 25–26/7 | Test login end-to-end (331→230) | Test gửi/nhận 1 gói UDP có ACK | Hàm chuyển đổi size (bytes→KB/MB/GB) |

Milestone: Login TCP thành công · 1 gói UDP gửi/nhận có ACK · hàm tiện ích sẵn sàng

#### 🗓️ TUẦN 2 (27/7 – 2/8): Chức năng lõi

| Ngày | Người A — TCP | Người B — UDP | Người C — Chung |
| --- | --- | --- | --- |
| 27–28/7 | PWD, CWD, CDUP, MKD, RMD, LIST, NLST, STAT | RDT Stop-and-Wait: timeout + retransmit + chống trùng | chunker.py + merge.py |
| 29–30/7 | PORT, PASV — mở/thương lượng data channel | Buffer sắp thứ tự gói (reordering) | hash_utils.py (MD5/SHA-256) |
| 31/7–1/8 | Tích hợp RETR/STOR → mở UDP channel; thêm SIZE, MDTM, TYPE, MODE | Ghép chunking vào luồng RDT | Hàm progress bar |
| 2/8 | Test upload/download file text end-to-end | Cùng test với A | Test hash so khớp trước/sau |

Milestone: RETR/STOR chạy hoàn chỉnh với file ASCII, có PASV/Active · RDT ổn định

#### 🗓️ TUẦN 3 (3/8 – 7/8): Nâng cao & hoàn thiện

| Ngày | Người A — TCP | Người B — UDP | Người C — Chung |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/8 | Đa luồng/đa tiến trình server + session table | File nhị phân + test corruption | Hàm đóng server an toàn (Ctrl+C) |
| 4/8 | STOU, APPE, DELE, RNFR, RNTO, ABOR, HELP → rà soát đủ 28/28 lệnh | (Nếu kịp) Go-Back-N/Selective Repeat + sliding window | Test đa client, giả lập rớt gói, thu screenshot |
| 5/8 | Cả 3: buffer sửa lỗi tích hợp toàn hệ thống, test chéo |  |  |
| 6/8 | Report: Data Structures (TCP) + Flowchart thread-dispatch | Report: Data Structures (UDP header) + Flowchart RDT state machine | Report: Giới thiệu, Sequence diagram, Môi trường lập trình, tổng hợp GenAI Log |
| 7/8 | Cả 3: Task Matrix, Peer Evaluation, nhúng ảnh vào report, test máy sạch, tự commit Git |  |  |

Milestone: Advanced hoàn chỉnh + Excellent một phần (hash, RDT có ACK/timeout) · Report đủ 7 mục

#### 🔁 Buổi học chéo bắt buộc (chống mất điểm Oral Viva cá nhân)

| Thời điểm | Nội dung |
| --- | --- |
| Thứ 4 hàng tuần | A trình bày module TCP cho B & C, bị hỏi ngược như giám khảo |
| Chủ nhật hàng tuần | B trình bày RDT/UDP; C trình bày các hàm chung + cách tích hợp vào A, B |

### III. BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (dạng nộp báo cáo)

| STT | Yêu cầu | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  | TCP |  |
| 1.1 | Ý tưởng giao thức TCP (28 lệnh, kịch bản lệnh–reply) | A (60%) + C (40%, review) |
| 1.2 | Lập trình Server TCP: auth, thư mục, dispatch lệnh, đa luồng, session table | A |
| 1.3 | Lập trình Client TCP: kết nối, gửi lệnh, CLI | A |
| 1.4 | PORT/PASV: thương lượng data channel | A |
|  | UDP |  |
| 2.1 | Ý tưởng giao thức UDP (header 5 trường, kịch bản RDT) | B (60%) + C (40%, review) |
| 2.2 | Lập trình Server UDP: checksum, chống trùng, sắp thứ tự, ACK | B |
| 2.3 | Lập trình Client UDP: chia gói, RDT, timeout/retransmit | B |
| 2.4 | File nhị phân + test corruption | B |
|  | CÁC HÀM CHỨC NĂNG CHUNG |  |
| 3.1 | Hàm quét file/thư mục trên server | C |
| 3.2 | Hàm chuyển đổi kích thước file | C |
| 3.3 | Hàm tính & so sánh hash MD5/SHA-256 | C |
| 3.4 | Hàm đóng server an toàn | C |
| 3.5 | Hàm hiển thị thanh tiến độ | C |
| 3.6 | Hàm chia/ghép chunk file | C (phối hợp B) |
| 3.7 | Hàm log hệ thống | C |
|  | BÁO CÁO |  |
| 4.1 | Giới thiệu + Sequence diagram tổng thể | C |
| 4.2 | Phần TCP: data structure + flowchart | A |
| 4.3 | Phần UDP: data structure + flowchart | B |
| 4.4 | Môi trường lập trình + hướng dẫn build/run | C |
| 4.5 | Task Assignment Matrix + Peer Evaluation | Cả 3 |
| 4.6 | GenAI Usage & Code Refinement Log | C tổng hợp, A & B cung cấp prompt/output phần mình |
| 4.7 | Format lại toàn bộ report | C |

### IV. CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

- Chạy được trên máy sạch, không lỗi compile

- Demo trực tiếp ≥1 upload + ≥1 download

- Server log hiện IP client, lệnh đã chạy, session table

- Đủ 28/28 lệnh FTP hoạt động với đúng reply code

- Report đủ 7 mục bắt buộc

- GenAI log trung thực, đủ 3 cột (Prompt / Raw Output / Refinement) cho từng module

- % đóng góp đã thống nhất, có xác nhận cả 3 người

- Screenshot/hash log nhúng thẳng vào Report.pdf, không để file rời

- Mỗi người tự commit Git bằng account riêng (đề có thể yêu cầu xem lịch sử commit)

# Cấu trúc đồ án

## CẤU TRÚC DỰ ÁN

### I. CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN

my-project/

│

├── SOURCE/

│   ├── TCP/

│   │   ├── Server/

│   │   │   ├── tcp_server_main.py       # socket → bind → listen → accept

│   │   │   ├── session_manager.py       # quản lý thread/session, session table

│   │   │   ├── command_handler.py       # dispatch 28 lệnh FTP

│   │   │   ├── reply_codes.py           # bảng mã 3 chữ số

│   │   │   ├── active_passive.py        # xử lý PORT / PASV

│   │   │   └── file_ops.py              # STOR/RETR/APPE/DELE/RNFR/RNTO/STOU

│   │   └── Client/

│   │       ├── tcp_client_main.py       # kết nối control channel

│   │       └── cli_interface.py         # CLI hiển thị trạng thái

│   │

│   ├── UDP/

│   │   ├── Server/

│   │   │   ├── udp_server_main.py       # bind, recvfrom loop

│   │   │   ├── udp_header.py            # seq, ack, checksum, flags, length

│   │   │   ├── rdt_receiver.py          # state machine nhận + ACK

│   │   │   ├── file_reassembler.py      # ghép gói thành file

│   │   │   └── hash_utils.py            # MD5/SHA-256

│   │   └── Client/

│   │       ├── udp_client_main.py       # sendto

│   │       ├── rdt_sender.py            # state machine gửi + timeout/retransmit

│   │       └── file_chunker.py          # chia file thành gói

│   │

│   └── Common/

│       ├── protocol_constants.py        # port, buffer size, timeout mặc định

│       ├── logger.py                    # log dùng chung (session/command/transfer)

│       ├── file_scanner.py              # quét file/thư mục server

│       ├── size_converter.py            # bytes → KB/MB/GB

│       ├── progress_bar.py              # thanh tiến độ truyền

│       └── merge_chunk.py               # ghép chunk (dùng chung với UDP)

│

├── logs/                                # log & screenshot demo

├── docs/                                # sequence diagram, flowchart gốc

├── README.md                            # hướng dẫn build & run

├── .gitignore

├── .git/                                # lịch sử commit (mỗi người tự commit)

└── Report.pdf                           # báo cáo kỹ thuật chính